## 七人任务分配（按难度排序）

### ⭐⭐⭐⭐⭐ 最难

P1 — NLI矛盾检测 + Claim抽取

- 调通 cross-encoder/nli-deberta-v3-large，跑 claim-pair 的 entailment/contradiction/neutral 三分类

- 设计 candidate pair blocking 逻辑（基于实体重叠 + embedding 相似度筛选候选对，避免 O(n²) 全比）

- 后期升级：用 LLM 做结构化 claim 抽取（subject / relation / object / qualifier / time）

- 难在哪： blocking 策略设计不好整个检测层就废了，LLM抽取结果不稳定需要大量调试

P2 — 冲突类型分类器 + Stance分析

- 实现 claim-to-query 的 stance 分类（支持/反对/中立）

- 构建冲突类型判断逻辑：temporal / opinion / ambiguity / hard contradiction / misinformation / noise 六分类

- 设计冲突类型到回答策略的路由规则

- 难在哪： 六种冲突类型边界模糊，分类器训练数据从哪来是真实难题，规则和模型怎么结合需要反复实验

### ⭐⭐⭐⭐ 较难

P3 — 检索层全栈

- 搭建 Qdrant 或 Weaviate 向量库，写文档 ingestion pipeline（加载/分块/embedding/入库）

- 实现 dense + BM25 hybrid retrieval + source diversification（主动保证多来源覆盖）

- 接入 bge-reranker-v2-m3 做二阶段重排

- 难在哪： source diversification 逻辑需要自己设计，hybrid 检索的权重调参需要实验

P4 — 后端服务 + 流程编排

- 用 FastAPI 搭后端服务，定义 Query / Claim / EvidenceCluster / AnswerPlan 等 Pydantic schema

- 用 LangGraph 或 LlamaIndex Workflows 把五层流水线串成有向图，处理各层的数据传递

- 负责全项目联调，处理各模块接口对齐问题

- 难在哪： 是全项目的"粘合剂"，任何一层出问题都要来排查，联调复杂度高

### ⭐⭐⭐ 中等

P5 — 数据与评测

- 阶段A就介入：接入 FaithEval / AmbigDocs / CONFLICTS benchmark，统一数据格式

- 标注小样本集（用于验证冲突检测模块）

- 写实验对比脚本，跑四组基线（vanilla RAG / +reranker / +NLI / full system）

- 计算 contradiction-F1 / stance-macro-F1 / abstention rate 等指标

- 难在哪： benchmark 格式各不相同，需要写大量数据处理胶水代码；指标设计需要理解每层的评测目标

P6 — 受控生成 + Prompt工程

- 设计受控生成 prompt：明确要求识别证据簇、禁止融合互斥 claim、强制输出结论+分歧+置信度

- 针对不同冲突类型写对应的 prompt 策略（temporal优先新证据、opinion并列立场、ambiguity多答案）

- 实现拒答机制：冲突无法解决时输出低置信度提示而非强行给答案

- 难在哪： prompt 需要大量人工测试和迭代，instruction following 效果高度依赖模型选型

### ⭐⭐ 相对友好

P7 — 前端 + Demo

- 做证据卡片 UI：每条证据显示来源、立场标签（支持/反对/中立）、置信度

- 做立场聚类视图：把同一问题下的多方证据可视化分组展示

- 做冲突解释页面：展示冲突类型、系统决策理由、最终答案

- 配合 P4 对接后端 API，完成完整 Demo 流程

- 难在哪： 技术门槛相对最低，但需要对整个系统逻辑理解到位才能设计合理的展示方式

## 难度总览

P1  ██████████  NLI + Claim抽取         最核心算法

P2  ██████████  冲突分类 + Stance路由    最核心算法

P3  ████████    检索层全栈               工程量大

P4  ████████    后端编排 + 联调          全局依赖

P5  ██████      数据评测                 繁琐但关键

P6  ██████      受控生成Prompt           迭代量大

P7  ████        前端Demo                 门槛最低

## 一个重要提醒

P1 和 P2 是项目成败的关键，建议把组里 NLP 基础最强的两个人放在这里。P4 建议给系统感最强的人，因为他/她实际上是在帮所有人"兜底"。