P1 — NLI矛盾检测 + Claim抽取

工程计划推进书

Conflict-Aware RAG 项目

AI Generated Content 课程项目

版本 v2.0 — 含数据集策略

2026年4月

# 一、你在项目中的定位

核心结论：你不需要等 P3，大部分工作可以并行推进

你的 P1 任务处于系统架构的“证据理解层”，是整个 Conflict-Aware RAG 的算法核心。但这不意味着你必须等上游就绪才能开工。以下是你与其他模块的依赖关系：

| 关联模块 | 你需要从对方获取 | 对方需要你提供 | 并行策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| P3 检索层 | 检索结果 chunk | claim 格式定义 | 用 FNC-1 数据集替代检索结果开发 |
| P2 冲突分类 | 无（你是上游） | NLI 结果 + stance | 先定义好输出 schema |
| P4 后端编排 | 流程接口规范 | 模块 API | 早期对齐 Pydantic schema |
| P5 数据评测 | benchmark 数据集 | 无 | 请 P5 尽早提供 AVeriTeC 样本 |

关键结论：你的核心算法工作都可以用现有公开数据集（尤其是 FNC-1）独立开发。只有在“用真实检索结果跑端到端”这个环节才需要等 P3。

# 二、数据集策略：你需要用哪些、怎么用

组员提供了 7 个候选数据集。以下从 P1 任务角度评估每个数据集的价值，明确优先级和使用方式。

## 2.1 数据集与 P1 关联度评估

| 数据集 | 对 P1 的价值 | 优先级 | 使用阶段 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FNC-1 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 最高 | 必用 | 阶段 1–2 | NLI 模型验证 + blocking 策略开发 |
| AVeriTeC | ⭐⭐⭐⭐ 高 | 推荐 | 阶段 3 | claim 抽取测试 + 端到端验证 |
| RAMDocs | ⭐⭐⭐ 中 | 可选 | 阶段 4 | blocking 噪声鲁棒性压力测试 |
| FEVER | ⭐⭐ 低 | 不需要 | — | 粒度太粗，留给 P5 做 baseline |
| Emergent | ⭐⭐ 低 | 不需要 | — | 与 FNC-1 重叠，数据量更小 |
| MultiFC | ⭐ 最低 | 不需要 | — | 侧重 verdict 聚合，与 P1 无关 |

## 2.2 FNC-1：你的主力开发数据集

FNC-1 是你在阶段 1–2 的核心数据源，直接替代手写测试数据

为什么对 P1 最有用：

- Stance 标签直接映射 NLI：FNC-1 标注了 agree / disagree / discuss / unrelated 四类，其中 agree ≈ entailment，disagree ≈ contradiction，unrelated ≈ neutral，discuss 可归入 neutral

- Headline-body 结构适合测试 blocking：headline 天然包含实体信息，可验证你的实体重叠筛选能否正确配对

- 数据量充足：约 5 万条 headline-body 对，足够支撑各种实验

- 格式清晰可下载：CSV 格式，有官方 train/test split，可复现

具体怎么用：

| 用途 | 做法 | 对应任务 |
| --- | --- | --- |
| NLI 模型验证 | 把 FNC-1 的 agree/disagree/unrelated 映射为 entailment/contradiction/neutral，用作 NLI 模型的测试基准 | 1.2 → 1.3 |
| Blocking 策略开发 | 用 headline 做实体抽取，验证实体重叠筛选能否把同主题的 headline-body 配对到一起 | 2.1 → 2.4 |
| Blocking 质量评估 | 用 disagree 标签的数据作为“真正矛盾对”的 ground truth，计算 blocking 的召回率 | 2.4 |

## 2.3 AVeriTeC：阶段 3 的 Claim 抽取测试源

为什么在阶段 3 接入：

- 多证据结构：每个 claim 对应多篇证据文档，且有 evidence-level 标注，适合测试 claim 抽取在多文档场景下的表现

- Verdict 标签：有 Supported / Refuted / Not Enough Evidence / Conflicting，其中 Conflicting 类别直接对应你的矛盾检测目标

- 时间+来源元数据：可用于测试 claim 的时间字段抽取准确性

具体怎么用：

- 从 AVeriTeC 中抽取 Conflicting 类别的样本，作为 claim 抽取模块的测试输入

- 用其 evidence-level 标注作为 claim 抽取质量的参考基准

- 与 P3 联调时，用 AVeriTeC 的多文档场景跑通 chunk → claim → NLI 全流程

## 2.4 RAMDocs：阶段 4 的压力测试材料

为什么留到最后：

- 专门模拟 ambiguity、misinformation、noisy retrieval 场景，是压力测试的理想材料

- 但格式较复杂，且需要配合完整的检索层才能发挥价值，不适合早期开发

- 阶段 4 用它测试：当检索结果混入噪声文档时，你的 blocking 能否有效过滤

## 2.5 数据集与开发阶段映射总览

| 开发阶段 | 主用数据集 | 作用 | 需要其他人配合吗 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 1 基础搭建 | FNC-1 | NLI 模型验证 + 测试集构建 | ❌ 不需要，独立完成 |
| 阶段 2 Blocking | FNC-1 | blocking 策略开发与评估 | ❌ 不需要，独立完成 |
| 阶段 3 Claim+联调 | AVeriTeC | claim 抽取测试 + 端到端验证 | ✅ 需要 P3 检索层就绪 |
| 阶段 4 优化迭代 | RAMDocs | 噪声场景压力测试 | ✅ 需要 P5 提供数据 |

# 三、工作拆解与分阶段计划

将 P1 的工作拆分为四个阶段，与项目总体的 A/B/C/D 阶段对齐。每个阶段都有明确的交付物和验收标准。已结合数据集策略更新。

## 阶段 1：基础搭建 + NLI 模型调通

对应项目阶段 A，目标：让算法核心能跑通

数据源：FNC-1（替代手写测试数据）

| 阶段 | 任务内容 | 建议周期 | 优先级 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 环境搭建：安装 transformers / sentence-transformers / torch，确保 GPU 可用 | 1–2天 | P0 | ⭐ 起步 |
| 1.2 | 调通 NLI 模型：加载 cross-encoder/nli-deberta-v3-large，跑通单对 claim 三分类 | 2–3天 | P0 | ⭐ 起步 |
| 1.3 | 下载并处理 FNC-1：将 agree/disagree/unrelated 映射为 NLI 标签，构建测试集 | 2天 | P0 | NEW |
| 1.4 | 在 FNC-1 上验证 NLI 模型：计算 accuracy / F1，确认模型在新闻领域的表现 | 1–2天 | P0 | NEW |
| 1.5 | 封装 NLI 模块接口：定义 Pydantic schema，与 P4 对齐 | 1–2天 | P1 |  |

阶段 1 交付物：NLI 模型可调用 + FNC-1 上的性能基准 + 接口 schema 确定

## 阶段 2：Candidate Pair Blocking 设计与实现

对应项目阶段 A→B，目标：解决 O(n²) 问题，让矛盾检测可扩展

数据源：FNC-1（用 headline 做实体抽取，用 disagree 标签做召回率 ground truth）

| 阶段 | 任务内容 | 建议周期 | 优先级 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 设计 blocking 策略：实体重叠 + embedding 余弦相似度阈值多层漏斗 | 3–4天 | P0 | ★ 核心 |
| 2.2 | 实体抽取模块：用 spaCy / stanza 做 NER，用 FNC-1 headline 验证抽取质量 | 2–3天 | P1 | NEW |
| 2.3 | 实现候选对生成器：输入 N 条 claim，输出候选 pair 列表 | 2天 | P0 |  |
| 2.4 | 评估 blocking 质量：用 FNC-1 disagree 标签作为 ground truth，计算召回率 vs 筛选比 | 1–2天 | P0 | NEW |

阶段 2 交付物：blocking 模块可调用，有 FNC-1 数据支撑的召回率报告

## 阶段 3：Claim 抽取 + 端到端串联

对应项目阶段 B，目标：从句子级升级到 claim 级，串联全流程

数据源：AVeriTeC（Conflicting 样本）+ P3 真实检索结果

| 阶段 | 任务内容 | 建议周期 | 优先级 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 句级处理 baseline：用 spaCy sentencizer 做句子切分，跑通句级 NLI | 2天 | P0 |  |
| 3.2 | LLM claim 抽取：设计 prompt 抽取 subject/relation/object/qualifier/time | 3–4天 | P1 | ★ 核心 |
| 3.3 | 抽取结果稳定性优化：schema 约束、重试机制、后处理清洗 | 2–3天 | P1 |  |
| 3.4 | 在 AVeriTeC 上测试 claim 抽取：用 Conflicting 类别样本验证抽取质量 | 2天 | P1 | NEW |
| 3.5 | 与 P3 联调：接入真实检索结果，跑通 chunk → claim → NLI 全流程 | 2–3天 | P0 | 需 P3 |
| 3.6 | 输出对接 P2：确保 NLI matrix + stance 结果格式符合 P2 输入要求 | 1天 | P1 |  |

阶段 3 交付物：claim 抽取可用 + AVeriTeC 质量报告 + 端到端流程跑通

## 阶段 4：优化迭代 + 评测对接

对应项目阶段 C→D，目标：性能调优、benchmark 评测、准备最终展示

数据源：RAMDocs（噪声压力测试）+ P5 提供的全量 benchmark

| 阶段 | 任务内容 | 建议周期 | 优先级 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 在 benchmark 上评测：配合 P5 跑 FaithEval / AmbigDocs 等数据集 | 2–3天 | P1 | 需 P5 |
| 4.2 | RAMDocs 噪声压力测试：验证 blocking 在噪声检索结果下的鲁棒性 | 2天 | P1 | NEW |
| 4.3 | 调优 blocking 阈值：根据多数据集评测结果调整相似度阈值 | 2天 | P1 |  |
| 4.4 | 调优 claim 抽取质量：根据实际效果优化 prompt、增加 few-shot | 2–3天 | P2 |  |
| 4.5 | 性能优化：批量 NLI 推理、缓存机制、延迟优化 | 2天 | P2 |  |
| 4.6 | 文档整理：写模块说明、接口文档、实验结果记录 | 1–2天 | P2 |  |

阶段 4 交付物：多数据集评测报告 + 噪声鲁棒性分析 + 完整文档

# 四、各模块技术方案详解

## 4.1 NLI 矛盾检测模块

这是你最先要调通的部分，也是技术风险最低的部分，因为模型是现成的。

- 模型选择：cross-encoder/nli-deberta-v3-large，直接支持 entailment / contradiction / neutral 三分类

- 输入格式：(claim_a, claim_b) 文本对，模型输出三类概率

- 注意事项：NLI 是有方向性的（premise → hypothesis），建议双向检测后取平均或取最大值

- 批量推理：使用 batch 推理提升吹量，建议 batch_size=32，根据 GPU 显存调整

- FNC-1 验证方法：将 FNC-1 的 agree → entailment、disagree → contradiction、unrelated → neutral，discuss → neutral，计算 macro-F1 作为基准指标

## 4.2 Candidate Pair Blocking

这是 P1 最难的部分。目标是把 O(n²) 的全量比较降到可接受的范围，同时不漏掉真正的矛盾对。建议采用多层漏斗策略：

第一层 — 实体重叠筛选：

- 对每条 claim 抽取命名实体（NER）

- 只对共享至少一个实体的 claim pair 进入下一层

- 优点：快速过滤大量无关对；缺点：可能漏掉同义词指代的实体

第二层 — Embedding 相似度筛选：

- 用 bge-m3 或其他 embedding 模型计算 claim 向量

- 只对余弦相似度 > 阈值（建议 0.5–0.7，需实验确定）的 pair 进入 NLI

- 这一层主要捕捉“说的是同一件事但结论不同”的情况

第三层 — NLI 精确判定：

- 对通过前两层筛选的候选对跑 NLI 模型

- 输出 contradiction 概率 > 阈值的标记为矛盾对

FNC-1 如何辅助 blocking 开发：

- 用 FNC-1 的 headline 做实体抽取，验证 NER 模块在新闻标题上的表现

- 用 disagree 标签的数据作为“真正矛盾对”的 ground truth，计算 blocking 的召回率

- 目标：blocking 召回率 > 90%，同时候选对数量降至 O(n) 级别

## 4.3 Claim 抽取

分两步走：先用句级处理作为 baseline，再升级到 LLM 结构化抽取。

Baseline（句级）：

- 用 spaCy 的 sentencizer 或 stanza 做句子切分

- 每个句子直接作为一个 claim 单元进入后续流程

- 优点：简单可靠；缺点：一个句子可能包含多个 claim，或背景信息混入

增强版（LLM 结构化抽取）：

- 设计 prompt 要求 LLM 输出 JSON：{subject, relation, object, qualifier, time, polarity, certainty}

- 加 schema 约束（如用 instructor 库或 function calling）提高输出稳定性

- 加重试机制：解析失败时自动重试，最多 3 次

- 加后处理：字段缺失填默认值、去重、格式统一

AVeriTeC 如何辅助 claim 抽取开发：

- 从 Conflicting 类别抽取样本，作为 claim 抽取模块的测试输入

- 用其 evidence-level 标注作为抽取质量的参考基准

- 测试时间字段抽取的准确性（AVeriTeC 带时间元数据）

# 五、接口与数据 Schema

尽早确定输入输出格式是避免后期联调混乱的关键。以下是建议的 Pydantic schema。

### 5.1 Claim 数据结构

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| claim_id | str | 唯一标识，如 doc1_sent3_claim1 |
| text | str | claim 原文 |
| source_doc_id | str | 来源文档 ID |
| source_chunk_id | str | 来源 chunk ID |
| subject | str ¦ None | 主体（LLM 抽取后填充） |
| relation | str ¦ None | 关系 |
| object | str ¦ None | 客体 |
| qualifier | str ¦ None | 限定条件 |
| time | str ¦ None | 时间信息 |
| polarity | str | positive / negative / uncertain |
| certainty | float | 确定性分数 0–1 |
| entities | list[str] | 抽取出的命名实体列表 |
| embedding | list[float] | claim 的向量表示 |

### 5.2 NLI 结果数据结构

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| claim_a_id | str | 第一条 claim 的 ID |
| claim_b_id | str | 第二条 claim 的 ID |
| entailment_score | float | 支持概率 |
| contradiction_score | float | 矛盾概率 |
| neutral_score | float | 无关概率 |
| label | str | entailment / contradiction / neutral |
| is_bidirectional | bool | 是否做了双向检测 |

# 六、风险点与应对策略

| 风险点 | 可能表现 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| Blocking 召回率低 | 漏掉真正矛盾对，冲突检测失败 | 多层漏斗取并集；用 FNC-1 disagree 数据量化评估 |
| NLI 对长文本效果差 | chunk 级输入噎声太多，误判率高 | 先切句再 NLI，后期升级 claim 级粒度 |
| LLM claim 抽取不稳定 | JSON 解析失败、字段缺失 | 用 instructor / function calling 约束，加重试和后处理 |
| 与 P3 联调延迟 | P3 进度慢，无真实检索数据 | 用 FNC-1 / AVeriTeC 替代开发，接口对齐即可快速切换 |
| 性能瓶颈 | NLI 批量推理慢，端到端延迟高 | batch 推理 + 缓存已计算 pair，必要时 ONNX 量化 |
| 数据集标签与 NLI 不完全对齐 | FNC-1 的 discuss 类别边界模糊 | 先将 discuss 归入 neutral，后期可单独分析其影响 |

# 七、立即行动清单

以下是你现在就可以开始做的事情，不依赖任何其他人的进度：

- 环境搭建：安装 transformers、sentence-transformers、torch、spaCy，确认 GPU 可用

- 下载 FNC-1 数据集：从 GitHub 下载，写数据加载脚本，将标签映射为 NLI 三分类

- 跑通 NLI 模型：先用 3–5 组手写样例验证，然后在 FNC-1 上计算 macro-F1 基准

- 和 P4 对齐 schema：尽早确定 Claim 和 NLIPairResult 的 Pydantic 定义

- 开始设计 blocking 策略：先在纸上画清楚多层漏斗逻辑，再用 FNC-1 数据开发和验证

- 和提供数据集的组员确认：FNC-1 是否已下载处理好，AVeriTeC 何时可用

你的模块是项目的算法核心，但不意味着你要等别人。用 FNC-1 跑通算法，用 AVeriTeC 验证质量，后期联调只是“接管子”。